[image: image2.jpg]’0

3 WEBHOSTING

0

\





Megbeszélési jegyzőkönyv és fejlesztési információk

Lezárás dátuma: 
Mint Megrendelő nyilatkozom, hogy az alábbi leírást aláírásommal elfogadom.

Tudomásul veszem, hogy a tesztfelületen működő oldallal kapcsolatos új fejlesztésekért külön díjat számol fel a Szolgáltató, mely egyedi megállapodás tárgyát képezi.
kék– már megérkezett és lementett forrásanyag

sárga – kérdéses/egyeztetni szükséges

Alapvető információk

Projekt domain neve

· agrobio.hu
Cégnév
· Agro.bio Hungary Kft.
Fejlesztés

· Laravel
Várható nyelvek 
· magyar, angol, német
· Megjegyzés: A magyar nyelvű oldal elfogadását követően kerülnek kialakításra a nyelvesített oldalak. 
Responsive oldal

· igen
Domain nevekről információ

· bejegyzett domain név, jelenleg is WH által fejleszett oldal fut alatta
Google Analytics fiók
· Amennyiben nincs GA fiók vagy újat szeretne létrehozni:
Kérem, hozza létre Google Analytics fiókját itt: http://www.google.com/analytics/ 

Kérem, küldje el az oldalba illesztendő kódot, ill. a webmarketing.webshark@gmail.com email cím részére 
adjon olvasási jogot a fiókhoz.
Google analytics kódot az alábbi menüpont alatt tudják lekérdezni:  https://www.google.com/analytics 

Adminisztrálás- Kiválasztjuk a fiókot - Tulajdon/JS Követési adatok/ Követőkód
· Amennyiben van régi oldala, úgy abban található GA kódot át kell tölteni az új oldalba? igen/nem

SSL Tanúsítvány
Az SSL tanúsítványok arra szolgálnak, hogy létrejöhessen egy biztonságos, titkosított csatorna a kliens és a szerver között. 

Bizonyos információknak, mint a hitelkártya adatok, fiókbelépéshez szükséges adatok és egyéb kényes információk átvitelének titkosítás alatt kell történnie.

A Google azt állítja, hogy ha minden más szempont egyezik, a HTTPS döntő faktor lehet az egyébként egyenrangú weboldalak között a keresési találati oldalakon.

SSL tanúsítvány vásárlásával kapcsolatos díjat a fejlesztési díj nem tartalmazza, arra külön adunk ajánlatot.
Fejlesztési határidő

· Design elfogadó nyilatkozat és az elfogadott fejlesztési leírás: éééé.hh.nn + 50 munkanap = éééé.hh.nn

Ezen fejlesztési leírás aláírását követően kerül pontosításra. 
Egyéb, általános modulok/menüpontok
META kezelő
Dinamikus

· Minden beltartalmi oldal esetén megadhatók a metaadatok

· URL: 

· főoldalnál: / (csak egy „/” jel)
· beltartalmi oldalaknál: pl. /ceginformaciok/

· Title (megnevezés): Ez jelenik meg a böngésző fülön és a keresők találati listájában is.

· Description (leírás): Megjelenik a keresők találati listájában.

· Kulcsszavak: Csak az adott oldalra vonatkozó szavak, max. 20.  Ezek jelentősége már csökkent, a Google a weboldalak tartalmát elemzi.

Sitemap

· sitemap.xml autmatikus generálása naponta
Cookie értesítés
· statikus blokként, ahol hivatkozással elérhető a nyilatkozat

Adatvédelemi tájékoztató
· dinamikus - HTML szerkesztő

Impresszum
· statikus
favicon

· favicon létrehozása WH által tervezett vagy kapott logót felhasználva 

GDPR
· előírások alapján checkboxok elhelyezése az űrlapoknál (kapcsolatfelvétel, ajánlatkérés, hírlevél…)
· felhasználói adatmódosításokról logolás

Térkép beillesztése
2 megoldás lehetséges

· Vagy Partnerünk küld egy statikus képet (melyen bejelölésre kerül a helyszín) és ahhoz rendeljük hozzá a https://www.google.com/maps linket.
· Vagy az alábbi folyamat szerint jár el Partnerünk:
Kérem, az alábbi linken vigye végig a folyamatot és küldje el részünkre az API kulcsot.  https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/get-api-key  

Az 1. lépésnél a "Maps"-ot kell csak bepipálni, illetve fontos, hogy ki legyenek töltve a fizetési adatok vagy a csomag beállítása ennél a google fióknál.
Tartalomfeltöltés
Az egyértelműen beazonosítható magyar tartalmakat WH áttölti a régi rendszerből új rendszerbe.
Design
Design egyeztetés 2019.01.03. 13:00

Menüstruktúra és oldal felépítése
Jelenlegi oldal: http://agrobio.hu/hu/ 
Cél

Jelen ajánlat célja, hogy az agrobio.hu megújuljon, az alábbi, főbb szempontok figyelembe vételével:

· Responsive (felbontáskövető) kialakítás, hogy mobil eszközökön is teljes értékűen böngészhető és teljes funkcionalitása használható legyen

· Az termékek és kísérleti eredmények intelligens, a legfrissebb trendekhez igazodó megjelenítése

· Könnyen kezelhető admininisztrációs felület biztosítása (Galeus CMS)

· Minden böngészőre optimalizált kialakítás (Internet Explorer 11-től felfelé, továbbá az aktuális Firefox, Google Chrome, és minden egyéb Webkites)

· Az oldal teljes grafikai tervezése és kivitelezése

· Magazinszerű megjelenés

· Oldaltérkép biztosítása

· Közösségi média kapcsolatok

· Mintaoldal: www.bayer.com
· Mouseoverre képek mozgása.

Szolgáltatások

CMS: 
Az oldal teljes információ tartalma a CMS rendszer segítségével menedzselhető. A rendszer kezeléséhez több jogosultsági szint állítható be a rendszerben.
WH: Ami a jelenlegi oldalon nem adminisztrálható tartalom, az azzá kell tenni. 
Nyelvi verziók: 
Az oldal angol és német nyelvű verziója a magyarhoz képest 60% funkcionalitású (a jelenlegi oldal alapán). A munkaidő ráfordítást ezt feltételezve került kalkulálásra. 
WH: Szükséges egyeztetni, hogy a nyelvesített oldalon, mely tartalmak jelennek meg. 
Termékek, Technológia, Kapcsolat…stb? 
Social media kapcsolat: 
Az oldalban létrehozott tartalmak (termék, blogbejegyzés, hírlevél, termék) megosztható Facebook-on

WH:G+ és a Twitter törlésre kerül, a FB és a Youtube marad
Balázs Kérdése: A menüpontok és a boxok neve is szerkeszthető-e illetve van-e lehetőség hozzáadni vagy törölni menüpontokat, almenüket?

WH: a főmenüpontok nem szerkeszthetőek, nem írhatóak át. Az almenüpontok (rögzített tételek), vagyis a kategóriák igen, azok szerkeszthetőek, bővíthetőek lesznek. 
Egyéb

· A jelenlegi oldalon lévő PR - egyelőre nem jelenik meg az új oldalon. De csak kommentezzük ki, lehet később szükség lesz rá. 
Fejléc
· Logo

· Kereső (szabadszavas)

· Webhsop
· kiskert webshop URL hozzárendelésével
· Közösségi ikonok (a céges aloldalakra mutató hivatkozásokkal)

· Nyelvválasztás

Lábléc

· Menüpontok

· Elérhetőségek
· FB likebox
· Oldaltérkép

· Impresszum
· Adatvédelem
Kezdőoldal

· Fejléc

· Slider
· Az Év Agárembere 
· kiemelt menüpont, külső linkre mutat
· Ez a boksz szerkeszthető lesz, mivel ez az év agrárembere csak időszakos. 

· A boksz tartalma átírható

· megnevezés

· kép

· rövid leírás

· leírás vagy URL

· Demo Farm 
· NAGYON kiemelt menüpont, kattintásra a Demo Farm kísérleti eredmények jelennek meg
· ez csak egy szűrőként funkcionál, tehát erre kattintva csak a demo farm-os kísérleti eredmények listázódnak
· Aktuális hírek, információk
· nem jelenik meg a menüpontok sorában, elegendő a főoldali 4 hír kiemelése és a mellette lévő linkre kattintva töltődjön be a hírek listaoldala. 

· kommentelési lehetőséggel

· hírek automatikus posztolása a FB-ra

· Termékeink 4 kategóriája
· Díjaink 
· valahogyan a hajtás felett is jelenjen meg
· színes logóval
· Partnereink
· színes logóval
· Lábléc
Menüpontok
Termékek
· Kategóriák, azok tovább bővíthetőek legyenek
· Talajoltó termékek - fix
· Tarlóbontó termékek - fix
· Biostimulátorok - fix
· Lombtrágyák - fix
· …stb, de azok nem fixek
· kategorizálva, kapcsolódó blogbejegyzéssel, technológiával, baktériummal, kísérleti eredménnyel (lapfülekkel ( lásd pl. webshop termék adatlapok)

· Az első 4 almenü már alapból jelenjen meg. 
· a fenti kategóriába kerülnek bele a mostani termékek 
Technológia:

· Kategóriák tovább bővíthetőek legyenek

· Kukorica - fix
· Napraforgó - fix
· Kalászos - fix
· Repce - fix
· Gyümölcs - fix
· …stb, de ezek már nem fixek

· Kijuttatás eszközei - http://agrobio.hu/hu/kijuttatas ez hogy kapcsolódik ide? Egy külön almenüpontban? 
· bővíthető alkategóriákkal, letölthető fájlokkal

· Az első 5 almenü már alapból jelenjen meg.
· A technológiai rajzokon lehessen a termék nevére linkelni, ahonnét a termék leírásához lehet eljutni. 

Pl. itt: http://agrobio.hu/hu/technologia/napraforgo/ található a kép. 
Új rajzok készültek (kép és megnevezések). Az új képeket várjuk, elegendő a jelenlegi minőségben:

http://agrobio.hu/images/images/2048x2048/13525528665a689e54ec8d3.JPG 

Ez csak statikus módon oldható meg image map technikával. Példa erre a technikára: http://telepulesfenntartas.hu/  oldalon a váltakozó képeken látható számok.  
Az új oldal fejlesztését követően a kapott új képek WH által feltöltésre kerülnek.  A megnevezések linkelhetőek lesznek. A linekeket image map-pel WH rendeli hozzá.  
Ez a funkció csak akkor tud működni, amennyiben az adott termékneve nem változik. 
R:\agrobio.hu\kapott_anyagok\190116_technologia_kepei
Gyümölcsöknél nem lesz új kép, ott a jelenlegit fogjuk használni.

[image: image1.jpg]BactoFil A 10
KITEStart® Liquid NP

TrichoMAX

Algafix
MicroFull
Aminogsr

A





Baktériumok

· …

Kísérleti eredmények 

· almenüpontok:

· Demo farm project (általános leírással (szöveg + képek) és eredményekkel

· További eredmények
· térképes választással, keresővel
· hasonlóan, mint a kapcsolat alatti térkép

· megyékre bontva, azon belül adott település megjelölése

· Az admin felületen az adott kísérleti eredményekhez hozzárendelésre kerül a megye és azon belül egy település. 

· A térképen kiválasztva egy megyét, megjelennek a települések és kilistázódnak az adott megyében lévő kísérleti eredmények. Az adott településre kattintva pedig betöltődik az adott kísérleti eredmény részletek oldala. 

Kutatás-fejlesztés
· …

Médiatár 
· Jelenlegi oldalon lévő menüpontokat soroljuk ide:

· Marketing anyagok

· Letölthető állományok

· Videók

· Galéria
· Talajtani térképek

Hírlevél

· Feliratkozás

· Hírlevél archívum (eddigiek megtekintése)
· A jelenlegi felhasználókat is áttöltjük. 
Kapcsolat

· Munkatársak

· Szaktanácsadók (térképes választás)

· Google térképek (telephelyek, irodák)

	
	A dokumentum teljes tartalma és know-how-ja a Web Hosting Kft. tulajdonát képezi.
	………………………………………….

megrendelő képviselőjének aláírása
	6. oldal a 7 oldalból



[image: image2.jpg]